## Slide 1
그룹사 IT 용역 계약 변경사항 분석
2025 → 2026 계약 구조 분석 및
문제점 진단·개선 방법론
계약 데이터 기반 정량 분석 · 구조적 문제점 8건 진단 · 3-Phase 정상화 로드맵
경영진 보고용 | 2026

## Slide 2
SECTION 1 · 개요
Executive Summary
01
예산 증가는 전략적 투자
총 계약 비용 83.3억 → 100.1억(+20.2%)으로 증가했으나, 증가분의 대부분은 정보보안·인프라 강화를 위한 신규 도입(+20.4억)에서 발생
02
계약 구조에 8가지 핵심 문제점 발견
고부하 배정, TBD 미배정(148건), 소규모 배분(574건) 등 구조적 리스크 존재. 특히 등급별 단가 편차(최대 525%)가 가장 심각
03
3개월 정상화 로드맵으로 즉시 개선 착수
Phase 1~3 단계적 실행을 통해 TBD 해소, 고부하 재배분, 단가 표준화를 완료하고 계약 효율성 30% 향상 목표
2

## Slide 3
SECTION 1 · 개요
목차 (Contents)
01
현황 분석
2025→2026 계약 데이터 정량 분석
4 – 11
02
문제점 분석
계약 구조 8대 문제점 진단
12 – 21
03
개선 방법론
Framework · 표준 단가 · 로드맵
22 – 27
04
부록
Top 10 · 용어 · 데이터 출처
28 – 30
3

## Slide 4
SECTION 2 · 현황 분석
전체 요약 – 숫자로 보는 변화
총 공수 (MM)
68.93 MM
▲ +13.30 MM (+23.9%)
총 연간 비용
100.1억
▲ +16.8억 (+20.2%)
공수 배정 건수
916건
▲ +365건 (+66.2%)
2025년 vs 2026년 비교
구분 | 2025년 | 2026년 | 증감 | 증감률
총 공수 (MM) | 55.63 | 68.93 | +13.30 | +23.9%
총 연간 비용 | 83.3억 | 100.1억 | +16.8억 | +20.2%
공수 배정 건수 | 551건 | 916건 | +365건 | +66.2%
4

## Slide 5
SECTION 2 · 현황 분석
비용 구조 변화 – Waterfall 분석
2025년 83.3억 → 2026년 100.1억 (+16.8억, +20.2%) : 증가분의 121%가 신규 도입에서 발생
83.3억
2025년
총 비용
-3.6억
기존 계약
변동
+20.4억
신규 도입
증가
100.1억
2026년
총 비용
5

## Slide 6
SECTION 2 · 현황 분석
회사별 분석 – 2025 vs 2026 비용 비교
Chart: 
| ST | YM | PH | STP | OT | STG | HD | 에코팩 | 기타4개사
2025년 | 23 | 16.2 | 14.7 | 8.8 | 7.6 | 4.8 | 4.5 | 1.9 | 1.9
2026년 | 28.2 | 17.9 | 17.3 | 10 | 9.7 | 7.6 | 5.7 | 1.5 | 2.3
6

## Slide 7
SECTION 2 · 현황 분석
회사별 분석 – 비용 증감 Top
회사 | 25년 비용 | 26년 비용 | 비용 증감
ST | 23.0억 | 28.2억 | +5.1억
STG | 4.8억 | 7.6억 | +2.7억
PH | 14.7억 | 17.3억 | +2.6억
OT | 7.6억 | 9.7억 | +2.2억
YM | 16.2억 | 17.9억 | +1.8억
STP | 8.8억 | 10.0억 | +1.2억
HD | 4.5억 | 5.7억 | +1.2억
기타4개사 | 1.9억 | 2.3억 | +0.4억
에코팩 | 1.9억 | 1.5억 | -0.4억
💡 Insight
• ST社가 +5.1억으로 최대 증가, 전체 증가분의 30% 차지
• STG社(+2.7억)는 IT운영지원 계약 신설 영향
• 에코팩만 유일하게 비용 감소(-0.4억)
• 상위 3개사(ST·YM·PH) 비중이 전체의 63% 로 편중
7

## Slide 8
SECTION 2 · 현황 분석
팀별 분석 – 2025 vs 2026 비용 비교
Chart: 
| ERP팀 | 아키텍쳐 인프라팀 | 물류IT팀 | GXPIT팀 | 데이터엑설런스팀 | 정보보안팀 | GXP서비스 파트 | AI워크 플레이스팀 | 헬프데스크 | 경영기획팀 | AX개발팀
2025년 | 25 | 15.3 | 12.2 | 8.2 | 7.5 | 0 | 3.2 | 4.1 | 4.6 | 3.2 | 0
2026년 | 25.5 | 23.1 | 10.9 | 8.2 | 7.4 | 6.6 | 5.3 | 5.1 | 4.3 | 3.2 | 0.4
8

## Slide 9
SECTION 2 · 현황 분석
팀별 분석 – 신설 조직 및 주요 증감
팀 | 25년 비용 | 26년 비용 | 비용 증감
아키텍쳐인프라팀 | 15.3억 | 23.1억 | +7.8억
정보보안팀 (신설) | 0.0억 | 6.6억 | +6.6억
GXP서비스파트 | 3.2억 | 5.3억 | +2.1억
AI워크플레이스팀 | 4.1억 | 5.1억 | +1.0억
ERP팀 | 25.0억 | 25.5억 | +0.6억
AX개발팀 (신설) | 0.0억 | 0.4억 | +0.4억
물류 IT팀 | 12.2억 | 10.9억 | -1.4억
💡 Insight
• 아키텍쳐인프라팀이 +7.8억으로 전체 팀 중 최대 증가
• 정보보안팀·AX개발팀은 2026년 신설 → 신규 투자 영역
• 물류 IT팀만 비용 감소(-1.4억), 업무 효율화 추정
9

## Slide 10
SECTION 2 · 현황 분석
도입구분별 분석 – 기존 vs 신규 (핵심)
도입구분 | 25년 비용 | 26년 비용 | 비용 증감
기존 | 82.3억 | 78.7억 | -3.6억
신규 | 1.0억 | 21.4억 | +20.4억
Chart: 2026년 비용 비중
| 기존 | 신규
비용 | 78.7 | 21.4
🚨 핵심 발견
신규 도입 항목이 전체 증가분(+16.8억)의
121%를 차지 → 예산 증가의 실질적 원인은
신규 투자(주로 보안·인프라)이며, 기존 계약은
오히려 3.6억 절감됨
10

## Slide 11
SECTION 2 · 현황 분석
등급별 인력 구성 – 고급/중급/초급
공수 (MM)
Chart: 
| 고급 | 중급 | 초급
2025 MM | 16.02 | 22.33 | 16.57
2026 MM | 19.06 | 27.81 | 22.06
비용 (억원)
Chart: 
| 고급 | 중급 | 초급
2025 비용 | 24.9 | 32.8 | 24.5
2026 비용 | 30.8 | 39.9 | 29.4
11

## Slide 12
SECTION 3 · 문제점 분석
계약 구조 문제점 Overview
# | 문제 유형 | 건수 | 심각도 | 영향 금액
1 | 고부하 배정 (0.8MM 이상) | 7건 | 🔴 높음 | 10.2억
2 | 다중 항목 담당 (10개+) | 17명 | 🟠 중간 | 25.7억
3 | 다중 담당자 항목 (5명+) | 30건 | 🟠 중간 | -
4 | TBD/미배정 담당자 | 148건 | 🔴 높음 | 3.5억+
5 | 단가 급변동 (±30%+) | 45건 | 🟠 중간 | -
6 | 등급별 단가 불일치 | 3등급 전부 | 🔴 높음 | 전체 영향
7 | 소규모 배분 (0.05MM↓) | 574건 | 🟡 낮음 | 관리비용
8 | 담당자+항목 1MM 초과 | 3건 | 🔴 높음 | 4.8억
12

## Slide 13
SECTION 3 · 문제점 분석
1
고부하 배정 (0.8MM 이상)
🔴 높음
문제: 한 사람이 한 시스템에 월 80% 이상 투입 → 휴가·이직 시 업무 공백 리스크
회사 | 항목 | 담당자 | MM | 비용
YM | 규제 준수 및 인증 심사 지원 | 오성범 | 1.00 | 1.1억
HD | 빅데이터포털 | 김민호 | 1.00 | 1.5억
STP | CS Admin | 이승현 | 1.00 | 1.6억
STP | CS Admin | 마수빈 | 1.00 | 1.6억
ST | SAP B1 ERP 생산(BM) | 우승원 | 1.00 | 1.5억
STP | 에스티팜 QMS | 정소희 | 0.95 | 1.5억
STG | IT운영지원 계약 | 이민형 | 0.92 | 1.4억
13

## Slide 14
SECTION 3 · 문제점 분석
2
다중 항목 담당자 Top 10
🟠 중간
문제: 한 사람이 너무 많은 시스템 담당 → 집중도 저하, 품질 리스크
Chart: 
| 정혜일 | 조원재 | 심현호 | TBD(PM) | TBD(Cl) | 맹호빈 | 이주렬 | 임만수 | TBD(S) | 윤종호
담당 항목수 | 24 | 16 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12
💡 Insight
• 정혜일(물류IT팀): 24개 항목, 0.62MM, 1.0억
• 조원재: 16개 항목, 1.37MM, 2.4억 (최고비용)
• Top 10 중 8명이 아키텍쳐인프라팀 소속
→ 문제 집중
• TBD 3건 포함 → 미배정 상태로 다항목 관리
14

## Slide 15
SECTION 3 · 문제점 분석
3
다중 담당자 항목 Top
🟠 중간
문제: 한 항목에 너무 많은 담당자 → 책임 분산, 커뮤니케이션 복잡도 증가
항목 | 담당자 수 | 총 MM | 총 비용
EAI | 9명 | 2.30 | 2.7억
운용 서버 규모 279.5대 | 8명 | 1.29 | 2.1억
운용 서버 규모 146.8대 | 8명 | 0.62 | 0.8억
운용 서버 규모 76.5대 | 8명 | 0.28 | 0.4억
(기타 서버 운용 항목) | 8명씩 | - | -
💡 Insight
서버 운용 관련 항목에
8명씩 균일 배정
→ 비효율적 세분화
EAI는 9명 배정, 2.7억 규모로
가장 복잡한 책임 구조
15

## Slide 16
SECTION 3 · 문제점 분석
4
TBD / 미배정 담당자 (148건)
🔴 높음
문제: 담당자 미확정 상태로 계약 체결 → 실행력 저하
담당자 유형 | 건수 | 주요 팀 | 총 비용(추정)
TBD2 | 다수 | 정보보안팀 | 1.5억+
TBD(PM) | 13건 | 아키텍쳐인프라팀 | 1.4억
TBD(Cl) | 13건 | 아키텍쳐인프라팀 | 1.7억
TBD(S) | 12건 | 아키텍쳐인프라팀 | 1.1억
🚨 핵심
정보보안팀(신설)의 신규 업무에
TBD가 집중되어 있어,
조직 신설과 동시에
담당자 확정이 필요함
총 148건 중 TBD(PM/Cl/S) 38건은 아키텍쳐인프라팀에 집중 — 조직 개편 이후 후속 인력 배치 지연 추정
16

## Slide 17
SECTION 3 · 문제점 분석
5
단가 급변동 (±30% 이상, 45건)
🟠 중간
문제: 전년 대비 단가 급등/급락 → 예산 예측 어려움
대표 사례 | 25년 단가 | 26년 단가 | 변동률
헬프데스크 중급 | 777만원 | 1,284만원 | +65%
YM 초급 | 777만원 | 480만원 | -38%
💡 Insight
45건의 단가가 전년 대비 ±30% 이상 변동 — 등급·시장단가 기준 없이 개별 협상된 결과로 추정되며,
예산 수립 시 전년 대비 예측 신뢰도를 저하시킴
17

## Slide 18
SECTION 3 · 문제점 분석
6
등급별 단가 불일치 (가장 심각)
🔴 높음
문제: 같은 등급인데 단가가 크게 다름 → 계약 형평성 문제
등급 | 최소 단가 | 최대 단가 | 편차율 | 단가 종류
중급 | 640만원 | 4,000만원 | 525% | 11종
초급 | 480만원 | 1,484만원 | 209% | 11종
고급 | 1,009만원 | 1,640만원 | 62% | 9종
6.25배
중급 등급 내 최소 640만원 vs
최대 4,000만원 — 동일 등급임에도
6.25배 단가 차이 발생
Chart: 
| 고급 | 중급 | 초급
최소단가(만원) | 1009 | 640 | 480
최대단가(만원) | 1640 | 4000 | 1484
18

## Slide 19
SECTION 3 · 문제점 분석
7
소규모 배분 (0.05MM 이하, 574건)
🟡 낮음
문제: 월 4시간 이하의 미미한 업무 세분화 → 관리 오버헤드 발생
현황 | 건수 | 문제점
0.05MM 이하 배분 | 574건 | 계약서 복잡, 관리비 > 가치
0.01MM (월 1시간) 배분 | 다수 | 실질적 업무 수행 불가
전체 배정 대비
62.7%
574건 / 916건
💡 Insight
전체 916건 중 574건(62.7%)이 0.05MM 이하의 초소규모 배분 — 유사 업무 통합 시
계약 건수를 대폭 축소하고 관리 효율을 높일 수 있음
19

## Slide 20
SECTION 3 · 문제점 분석
8
담당자+항목 조합 1MM 초과 (3건)
🔴 높음
문제: 여러 회사에 동일 업무로 배분되어 합계가 1MM 초과 → 과다 배분
담당자 | 항목 | 합계 MM | 배정 회사
김현주 | D-Portal | 1.04 | HD, ST, PH, STG, OT (5개사)
황현서 | 전산자산관리 등 | 1.00 | HD, ST, PH, STG (4개사)
권창순 | 계약/권한관리 등 | 1.00 | HD, ST, PH, STG (4개사)
🚨 핵심
명목상 총 투입 MM이 1.0(100%)을 넘는 것은 물리적으로 불가능 — 계약서상 중복·과다 산정이거나
실제 업무량과 계약 배분이 불일치함을 의미. 즉시 검증 필요
20

## Slide 21
SECTION 3 · 문제점 분석
문제점 종합 Impact 분석
1. 고부하 배정
10.2억
7건
2. 다중 항목 담당
25.7억
17명
3. 다중 담당자 항목
-
30건
4. TBD 미배정
3.5억+
148건
5. 단가 급변동
-
45건
6. 등급별 단가 불일치
전체 영향
3등급
7. 소규모 배분
관리비용
574건
8. 1MM 초과 배정
4.8억
3건
🔴 높음 4건 · 🟠 중간 3건 · 🟡 낮음 1건 — 정량 영향 확인분만 합산 시 최소 44.2억 규모
21

## Slide 22
SECTION 4 · 개선 방법론
MM 배분 정상화 5단계 Framework
Step 1
기준 수립
개인별 단일시스템 상한 0.8MM · 연간 총상한 12MM · 항목별 최소 0.1MM
Step 2
이상치 탐지(자동화)
0.8MM 초과 자동 플래그 · 다중회사 합산 1MM 초과 탐지 · 소규모 배분 알림
Step 3
업무 재분배
고부하 담당자 → 팀내 분산 · 다중항목 담당자 → 핵심 5개 + 나머지 이관
Step 4
단가 표준화
등급별 단일 단가 체계 · ±10% 밴드 설정 · 예외 사유 문서화 필수
Step 5
모니터링 체계
월별 배분 대시보드 · 이상치 자동 알림 · 분기별 정합성 검증
22

## Slide 23
SECTION 4 · 개선 방법론
등급별 표준 단가 체계 (안)
등급 | 표준 단가 | 허용 범위 (±10%) | 현재 범위
고급 | 15,500,000원 | 14.0 ~ 17.0백만원 | 10.1 ~ 16.4백만원
중급 | 12,800,000원 | 11.5 ~ 14.0백만원 | 6.4 ~ 40.0백만원 (문제!)
초급 | 9,900,000원 | 9.0 ~ 11.0백만원 | 4.8 ~ 14.8백만원 (문제!)
적용 규칙
① 범위 초과 시 사유서 필수 (특수기술, 시장단가 등)
② 전년 대비 ±15% 초과 변동 시 별도 승인 필요
③ 신규 계약 시 표준 단가 우선 적용
23

## Slide 24
SECTION 4 · 개선 방법론
담당자 배정 최적화 Matrix
상황 | 현재 문제 | 개선 방향 | 기대 효과
1인 다중시스템 | 24개 시스템 담당 | 핵심 5개 + 나머지 이관 | 집중도↑, 품질↑
1시스템 다중담당 | 9명이 1개 담당 | 주담당 1명 + 백업 1명 | 책임 명확화
고부하 배정 | 1.0 MM 배정 | 0.6~0.8 MM로 분산 | 리스크↓
TBD 미배정 | 148건 미확정 | 계약 전 담당자 확정 필수 | 실행력↑
소규모 배분 | 574건(0.05MM↓) | 유사 업무 통합 → 100건↓ | 관리효율↑
24

## Slide 25
SECTION 4 · 개선 방법론
계약 정상화 로드맵 (3 Phase)
Phase 1 (1개월)
현황 정리
• TBD 148건 담당자 확정
• 고부하 7건 재배분 계획 수립
• 단가 불일치 사유 조사
Phase 2 (2개월)
구조 개선
• 다중 항목 담당자 업무 재조정
• 소규모 배분 통합 (574건→100건 목표)
• 등급별 표준 단가 적용 시작
Phase 3 (3개월)
시스템화
• 자동 이상치 탐지 대시보드 구축
• 배분 기준 위반 시 알림 체계
• 분기별 정합성 검증 프로세스 정착
25

## Slide 26
SECTION 4 · 개선 방법론
기대 효과 및 KPI
계약 효율성
+30%
정상화 로드맵 완료 후 목표
TBD 미배정
148건 → 0건
Phase 1 내 전건 확정
소규모 배분 건수
574건 → 100건
유사 업무 통합
등급별 단가 편차
525% → ±10%
표준 단가 체계 적용
26

## Slide 27
SECTION 4 · 개선 방법론
권장 액션 아이템 (우선순위별)
긴급
• TBD 148건 담당자 즉시 확정 (정보보안팀 우선)
• 1MM 초과 배정 3건 검증 및 정정
• 등급별 단가 불일치 사유 전수 조사
단기 (1~2개월)
• 고부하 배정 7건 팀내 재분산
• 다중 항목 담당자(17명) 업무 재조정
• 단가 급변동 45건 근거 문서화
중장기 (3개월+)
• 소규모 배분 574건 통합 (목표 100건)
• 등급별 표준 단가 체계 시행
• 이상치 자동 탐지 대시보드 구축
27

## Slide 28
SECTION 5 · 부록
Top 10 담당자 / 주요 고비용 세부 항목
담당자 | 팀 | 담당 항목수 | 총 MM | 총 비용
정혜일 | 물류 IT팀 | 24개 | 0.62 | 1.0억
조원재 | 아키텍쳐인프라팀 | 16개 | 1.37 | 2.4억
심현호 | 아키텍쳐인프라팀 | 15개 | 1.28 | 1.8억
맹호빈 | 아키텍쳐인프라팀 | 13개 | 1.18 | 2.0억
임만수 | 아키텍쳐인프라팀 | 13개 | 1.00 | 1.6억
세부 항목 | 관련 지표 | 비용
EAI (다중담당 9명) | 2.30 MM | 2.7억
STP CS Admin ×2인 | 2.00 MM | 3.2억
운용 서버 279.5대 | 1.29 MM | 2.1억
에스티팜 QMS | 0.95 MM | 1.5억
빅데이터포털 | 1.00 MM | 1.5억
※ 고비용 세부 항목은 본문에서 언급된 항목 기준이며, 전체 항목 기준 정식 순위는 원본 데이터 재조회가 필요함
28

## Slide 29
SECTION 5 · 부록
용어 설명
MM (Man-Month)
1인이 1개월간 100% 투입하는 공수 단위. 1.0MM = 해당월 전체 공수 투입
TBD (To Be Determined)
담당자가 아직 확정되지 않은 배정 상태 (PM/Cl/S 등은 역할 구분 코드)
도입구분(기존/신규)
기존: 2025년 이전부터 유지된 계약 / 신규: 2026년 신규 도입 항목
등급
고급 / 중급 / 초급으로 구분되는 투입 인력의 숙련도·단가 등급
단가 편차율
동일 등급 내 (최대단가－최소단가) ÷ 최소단가 × 100 으로 계산한 격차 지표
29

## Slide 30
SECTION 5 · 부록
데이터 출처 및 기준
• 원본 데이터: 그룹사 계약 data (Excel), 범위 A3:U1108 (1,106개 행 × 21개 열)
• 주요 컬럼: A(회사명) · E(대분류) · F(도입구분) · G(항목) · I(팀명) · J(담당자) · K(등급) · L(25년MM) · O(25년비용) · P(26년MM) · R(26년단가) · T(26년비용)
• 분석 기준일: 2026년 계약 확정 데이터 기준, 억원 단위 반올림 표기
Q & A
감사합니다
30